FusionCore 模块治理阶段规划说明书

文档编号：FC-GOV-001

版本：v1.0

状态：Draft

日期：2026-03-24

1 文档控制

| 版本 | 日期 | 作者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-03-24 | OpenAI / ChatGPT | 首版治理阶段规划基线 |

2 目的与适用范围

本文档用于定义 FusionCore 各核心模块的统一治理阶段、当前阶段判断、推荐推进顺序与阶段进入规则。其目的不是替代各模块的详细设计文档，而是为整体项目提供节奏控制、资源分配和实现优先级依据。

本文档适用于以下场景：

规划 FusionCore 各模块的实现节奏与优先级。

判断某模块当前应停留在骨架阶段还是进入默认实现阶段。

避免单个模块被持续纵向深挖而导致整个平台失衡。

为 Codex 任务安排、阶段验收和架构审查提供统一依据。

3 治理阶段定义

3.1 P1：语义与边界

定义模块定位、职责边界、核心概念、对外依赖和标准映射。输出主要是设计文档、边界图、术语表和标准映射。

3.2 P2：骨架与契约

形成代码骨架、接口、抽象、事件、命令/查询/视图模型和最小测试，但不进入复杂业务逻辑。

3.3 P3：默认实现与最小闭环

形成最小默认实现、最小宿主接线和最小运行闭环，能够被接起来验证，但仍不进入复杂运行时与业务算法。

3.4 P4：业务实现

进入真正的业务能力实现，例如调度算法、协议实现、执行器、配置热加载、驱动接入或运行时管道。

3.5 P5：强化与运维

补齐健康检查、监控、审计、诊断、性能优化、升级、回滚、恢复和兼容性等能力。

4 阶段治理原则

任何模块在进入 P4 之前，必须先完成 P2。

同一时间最多只允许 1 至 2 个模块进入 P3 或 P4，以防平台失衡。

平台底座模块优先进入 P3，业务核心模块在底座未稳定前原则上停留在 P2。

设备实现型模块在平台底座、运行时目录、配置和日志规范未稳定前，不进入 P3/P4。

模块治理应优先横向拉齐，再选择少数模块纵向突破。

5 模块当前阶段与目标阶段规划

| 模块 | 当前阶段 | 当前状态判断 | 下一目标阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FusionKernel | P2→P3 | 宿主、模块、生命周期、服务边界骨架已建立，正在进入最小默认实现 | P3 | 优先推进 |
| FusionDomain | P2 | 领域对象、值对象、事件目录已成型 | 暂停 | 暂不继续深挖 |
| FusionScheduler | P2+ | 事件消费、编排、评估、计划、协调语义链已很深 | 暂停 | 当前不建议继续纵向深挖 |
| FusionFA | P2 | 映射契约、自动化视图、发布边界已成型 | 暂停 | 等待底座稳定 |
| FusionEquipment.Abstractions | P2 | 模块抽象、生命周期、角色接口已成型 | 暂停 | 当前深度足够 |
| FusionUI | P1→P2 | 设计文档完整，代码侧尚未形成 WPF 壳与导航骨架 | P2 | 可作为下一批推进模块 |
| FusionConfig | P1 | 规则与目录设计已形成，但代码骨架未系统建立 | P2→P3 | 应尽快启动 |
| FusionLog | P1 | 日志规则已形成，但代码骨架未系统建立 | P2→P3 | 应尽快启动 |
| FusionCom | P1 | 停留在规划层 | 暂停 | 暂不进入实现 |
| FusionIO | P1 | 停留在规划层 | 暂停 | 暂不进入实现 |
| FusionMotion | P1 | 停留在规划层 | 暂停 | 暂不进入实现 |
| FusionVision | P1 | 停留在规划层 | 暂停 | 暂不进入实现 |
| FusionSim | P1 | 停留在规划层 | 暂停 | 暂不进入实现 |
| FusionData | P1 | 停留在规划层 | 暂停 | 暂不进入实现 |
| FusionSecurity | P1 | 停留在规划层 | 暂停 | 暂不进入实现 |

6 当前推荐推进顺序

6.1 第一优先级

FusionKernel：推进到 P3。

FusionConfig：拉到 P2，并尽快进入 P3。

FusionLog：拉到 P2，并尽快进入 P3。

6.2 第二优先级

FusionUI：形成最小 WPF Shell 和导航骨架。

FusionFA：保持在 P2，先不深入。

FusionScheduler：暂停在当前深度，不再继续纵向深做。

6.3 第三优先级

FusionCom / FusionIO / FusionMotion / FusionVision / FusionSim 维持在 P1，等待平台底座稳定后再进入 P2。

7 当前不建议继续深挖的模块

7.1 FusionScheduler

FusionScheduler 的语义链已经足够深，再往下会直接进入算法、执行器、运行时与资源竞争求解。如果 Kernel、Config、Log、Host 还未补齐，继续深做会导致过早收敛。

7.2 FusionFA

FusionFA 当前契约和投影边界已足够，继续深入很容易过早进入 SECS/GEM/HSMS 的具体实现阶段，不符合当前项目节奏。

7.3 FusionDomain

FusionDomain 已能作为统一语义源继续支撑其他模块，不宜在底座未稳定时持续细化过多语义。

8 当前推荐的执行策略

当前推荐采用“先横向拉齐到 P2，再选择少数模块纵向推进到 P3”的策略。

继续一轮：FusionKernel P3。

随后启动：FusionConfig P2。

再启动：FusionLog P2。

然后推进：FusionUI P2。

在 Host、Config、Log、Runtime Path、Build/Publish 形成最小闭环后，再考虑让少量核心模块进入更深阶段。

9 结论

FusionCore 当前最合理的治理方式，不是继续单点猛挖某一个模块，而是先把核心模块横向拉齐到统一阶段，再选择少数底座模块纵向突破。

当前最推荐的推进顺序为：FusionKernel → FusionConfig → FusionLog → FusionUI。